IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA SLUŽBE

za period od 01.01.-31.12.2018.

Sanski Most, februar 2019.godina

- Uvod

Općinska služba za razvoj, poduzetništvo i resurse, prema Odluci o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Sanski Most („Sl. glasnik općine Sanski Most“, br. 05/12), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Sanski Most  („Sl. glasnik općine Sanski Most“, br. 03/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Sanski Most (prečišćeni tekst juli 2017.godine) sastoji se od dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

- odsjek za poljoprivredu, vode i zaštitu okoliša

- odsjek za ekonomski razvoj i investicije - jedinica za upravljanje lokalnim razvojem

OPERATIVNA UPOSLENOST SLUŽBE

Operativnom primjenom predmetnih Odluka, organizaciona struktura i uposlenost u Općinskoj službi za razvoj, poduzetništvo i resurse izgleda:

| Stručna sprema | VSS | VŠS | SSS | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsjek za poljoprivredu, vode i zaštitu okoliša | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Odsjek za ekonomski razvoj i investicije | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Načelnik službe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UKUPNO | 7 | 3 | 3 | 13 |

REDOVNI POSLOVI

U Općinskoj službi za  razvoj, poduzetništvo i resurse obavljaju se sljedeći poslovi i zadaci:

- organizacija i obavljanje stručnih poslova iz djelokruga Općine u oblasti poljoprivrede,

- iniciranje i sudjelovanje u realizaciji radnih dogovora u osiguravanju lokalnih potreba

stanovništva u oblasti poljoprivrede,

- ostvarivanje kontakata sa preduzećima, udruženjima i drugim organizacija u cilju praćenja

problematike u oblasti poljoprivrede,

- izrada analiza i izvještaja, informacija i programa iz oblasti ratarstva, stočarstva, voćarstva i

zemljišne politike, izrada kratkoročnih planova sjetve i žetve,

- vođenje evidencije registrovanih poljoprivrednika, registra  poljoprivrednih gazdinstva i

registra klijenata,

- utvrđivanje stanja u oblasti upravljanja i zaštite voda, zaštite okoliša i iskorištavanja

prirodnih resursa, te predlaže način korištenja  prirodnih resursa,

- priprema i izrada planova uređenja i održavanja vodotoka i programa izgradnje,

rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata;

- izrada analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih analitičkih materijala iz oblasti

upravljanja i zaštite voda i okoliša;

- rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u predmetima izdavanja vodnih

akata u nadležnosti općine i drugim pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,

- izvršavanje godišnjih i periodičnih planova rada i obezbjeđenje njihove realizacije,

- sarađuje sa drugim organima i ustanovama u poslovima iz svoje nadležnosti,

- snima i prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja, pravi analize stanja po

pojedinim segmentima, kao i programe aktivnosti na poboljšanju funkcionisanja u

navedenim oblastima na području Općine,

- priprema izradu razvojnih projekata usmjerenih ka fondovima Evropske unije i međunarodne

zajednice,

- učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije i planova

implementacije, posebno kad je riječ o pripremi realizaciji projekata i programa koji su u

skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe te praćenje

realizacije dodijeljenih projekata/programa,

- kontaktira i sarađuje sa međunarodnim institucijama sa ciljem privlačenja sredstava,

- sarađuje sa nevladinim organizacijama sa ciljem zajedničkog nastupa ka međunarodnim

finansijskim institucijama,

- kontaktira i sarađuje sa nosiocima vlasti na višim nivoima (državnim, federalnim,

kantonalnim) sa ciljem implementacije budžetskih sredstava odobrenih sa tih nivoa,

- prikuplja i obrađuje informacije vezane za razvoj privrede, mogućnosti kreditiranja i

plasmana finansijskih sredstava,

- prati realizaciju općinskih investicionih planova i sarađuje sa drugim službama Općine,

- formira bazu podataka po privrednim granama,

- vrši koordinaciju aktivnosti na poslovima pregleda i snimanja ratnim dejstvima oštećenih

objekata

- ostvarivanje saradnje sa mjesnim zajednicama, udruženjima, NVO, te potencijalnim

donatorima vezano za obnovu,

- prikupljanje i selektiranje podataka potrebnih za izradu  razvojnih projekata i organizovanje

realizacije prihvaćenih projekata sa evoluacijom i monitoringom,

- nadzire i ovjerava izdavanje radova ispred organa, na intervencijama, popravkama i

investicijama navedenih i drugih organizacija u vezi poslova od značaja za Općinu,

- upravno rješavanje u prvostepenom  upravnom postupku u upravnim  stvarima koji se

odnose na; izdavanje  odobrenja za rad trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti za

fizička lica,izdavanje odobrenja za obavljanje  obrta,utvrđivanje  minimalno-tehničkih uslova

za obavljanje  djelatnosti  registrovanih  pravnih  lica, koji su po zakonima i podzakonskim

aktima u nadležnosti općinskog  organa uprave,izdavanje  upravnih akata kojim se odobrava

privremena i stalna odjava rada registrovanih fizičkih i pravnih  lica,

- pružanje pravne i stručne pomoći pravnim i fizičkim licima iz oblasti poduzetništva, praćenje

propisa iz djelokruga rada i staranje o njihovoj  pravilnoj  primjeni,

- prikuplja, evidentira i obrađuje podatke, te izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti

poduzetništva  pravnih i fizičkih lica,

- vrši prikupljanje, sređivanje, kontrolu obrade podataka i uspostavu trajne dokumentacije u

oblasti industrije, saobraćaja, poljoprivrede, obrta, te izrade izvještaja za potrebe organa

uprave i drugih korisnika,

- statistički prati oblasti utvrđene posebnim  propisima, analizira i upoređuje  statističke

podatke i izvještava nadzorne organe, vršenje i drugih poslova iz oblasti  razvoja  i investicija,

kao i poslova koje mu u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik,

- vršenje i drugih poslova iz oblasti komunalne  djelatnosti, upravljanja i zaštite voda i  okoliša,

kao i poslova koje mu u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

- Sažetak

Adekvatno opisu poslova iz nadležnosti službe, Plan rada je koncipiran u smislu aktivnosti kao dvije procesne cjeline:

2.1. Aktivnosti iz redovne nadležnosti,

2.2 Aktivnosti iz strateških i drugih programskih dokumenata

2.1. Aktivnosti iz redovne nadležnosti

Okvir i obim poslova iz redovne nadležnosti je kontinuirani proces unutar Službe, te ako isti sublimiramo u jednu informativnu cjelinu - konkretan rezultat je sljedeće:

| Redovni poslovi/aktivnosti (broj podnešenih zahtjeva UPISNIK DJELOVODNIK UKUPNO | Zaprimljeno Riješeno Neriješeno 399 322 77 2113 1990 123 2512 2312 200 |
| --- | --- |

Efekat od 92,04% ukazuje na pravovremeno zakonsko rješavanje predmeta, dok preostalih 7,96% se odnosi na nepotpune zahtjeve ili zahtjeve koji će biti riješeni izvan ovog izvještavanja.

- Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse za 2018. godinu

| R.br. | PLANIRANIH Projekti,mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Planirana sredstva (tekuća godina) | Ostvarena sredstva (tekuća godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planirani | Ostvareni | Ukupno | Budžet JLS | Eksterni izvori | Ukupno | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1. | Uspostava Centra za podršku biznisu | SC 1:O.C.1.2 | P1, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Promocija investicijskih mogućnosti Sanskog Mosta | SC 1:O.C.1.2 | P1, | 10 000 | 2 000 | 10 000 | 2 000 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 3 | Podsticanje mladih nezaposlenih na osnivanje MSP kroz mentorstvo sa dijasporom i u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | 65 000 | 56 000 | 65 000 | 56 000 | 9000 | 56 000 | 56 000 | 0 |
| 4 | Formiranje putne trase u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ – pripremni radovi na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Izgradnja vodovodne mreže u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Izgradnja rasvjete u okviru poslovne zone na ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-1, S-2 i glavna prilazna dionica | SC 1.OC 1.3. | P2, | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| 7. | Izrada Plana upravljanja poslovnom zonom ‘’Šejkovača’’ | SC 1.OC 1.2. | P2, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Razvoj sektora proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja | SC 2.OC 1.1. | P3 | 10000 | 4000 | 10000 | 2000 | 8000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 9 | Revizija postojećeg i izrada novog plana poticaja poljoprivredne proizvodnje | SC 2. OC 1.2. | P3, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Proširenje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje u zatvorenom prostoru - plastenici | SC 2. OC 1.3. | P3, | 45000 | 45000 | 45000 | 15000 | 30000 | 45000 | 15000 | 30000 |
| 11 | Izgradnja i postavljanje turističke signalizacije (II faza) | SC 2. OC 1.4. | P4, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sajam obrta, turizma i poljoprivrede | SC 2. OC 1.4. | P4, | 20 000 | 2 000 | 20 000 | 2 000 | 18 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 13 | Izgradnja SERC ''Begina glavica'' | SC3, OC 2.3. | P2, | 21000 | 21000 | 21000 | 1000 | 20000 | 21000 | 1000 | 20000 |
| 14 | Izrada projektne dokumentacije (glavni projekat) za reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu | SC 2, OC 3.4, OC 3.5. | P2, | 50000 | 20826 | 50000 | 0 | 50000 | 20826 | 0 | 20826 |
| 15 | Rekonstrukcija i izgradnja turističko – zdravstvenog kompleksa ''Banja Ilidža'' u svrhu održivog razvitka zdravstvenog turizma | SC 2, OC 1.4. | P4, | 1 340 000 | 1 540 000,00 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 |
| 16. | Izgradnja Doma ZAVNOBIH-a | SC3, OC 2.3. | P2, | 70000 | 10000 | 70000 | 20000 | 50000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 17. | Uključivanje dijaspore u programe obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta rada | SC 3, OC 2.2. | P3, | 167500 | 167500 | 167500 | 16500 | 151000 | 167500 | 16500 | 151000 |
| 18. | Formiranje savjetodavnog tijela za saradnju sa dijasporom | SC 4, OC 2.4. | P4, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Mladi za mlade- uspostavljanje programa razmjene i studijskih posjeta mladih Sanskog Mosta i mladih u dijaspori | SC 4, OC 2.4. | P4, | 16500 | 10000 | 16500 | 2500 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 20. | Rekonstrukcija lokalne putne mreže u MZ-a | SC 2, OC 3.3. | P1, | 200000 | 222754,51 | 200000 | 50000 | 150000 | 222754,51 | 22754,51 | 200000 |
| 21. | Izrada elaborata energetske efikasnosti za zgrade u javnom vlasništvu | SC 2, OC 3.6., OC 2.2. | P4, | 4000 | 3750 | 4000 | 1000 | 3000 | 3750 | 0 | 3750 |
| 22. | Izbor i komercijalizacija zvaničnog suvenira općine Sanski Most | SC 2, OC 1.4. | P4 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Izgradnja kanalizacione mreže u naslju Kruhari, ulica Prvomajska, Lolin sokak | SC 2, OC 3.1. | P1 | 500000 | 150000 | 500000 | 200000 | 300000 | 150000 | 75000 | 75000 |
| 24. | Izgradnja vodovoda Slatina Podvidača | SC 2, OC 3.2. | P1 | 120000 | 0 | 120000 | 50000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Izgradnja vodovoda Zdena – Kamengrad (faza II) | SC 2, OC 3.2. | P1 | 200000 | 150000 | 200000 | 50000 | 150000 | 150000 | 45000 | 105000 |
| 26. | Proširenje gradske vodovodne mreže Banja Ilidža – Podovi (I faza) | SC 2, OC 3.2. OC 1.4. | P1 | 200000 | 0 | 200000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| A. | Ukupno strateško programski prioriteti |  |  | 3 062 500 | 2 424 830,51 | 3 062 500 | 531 500 | 2 531 000 | 2 424 830,51 | 247 254,51 | 2 177 576 |

REDOVNI POSLOVI

(narativni pokazatelji)

| A.Poljoprivreda |
| --- |
| Opis redovnih poslova /aktivnosti | Zaprimljeno | Rješeno | Nerješeno |
| Djelovodnik | 1034 | 1034 | - |
| Upravni postupak | 48 | 48 | - |
| Uvjerenja | 1 | 1 | - |
| Potvrda o RPG (registar poljoprivrednih gazdinstva) | 1 | 1 | - |
| Upis u registar | 1 | 1 | - |
| Ažuriranje podataka iz RPG i RK | 444 | 444 | - |
| Ispis iz RPG i RK | 8 | 8 | - |
| Ukupan broj podnešenih zahtjeva -A | 1537 | 1537 | - |

| B. Razvoj i investicije |  |
| --- | --- |
| Opis redovnih poslova /aktivno | Zaprimljeno | Rješeno | Nerješeno | GRAFIČKI PRIKAZ |
| - broj rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti kod pravnih lica -ugostiteljstvo - odobrenje za obavljanje trgovinske djelatnosti: - odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - odobrenje za obavljanje obrtničke djelatnosti - trajna odjava trgovinske djelatnosti - trajna odjava ugostiteljske djelatnosti - trajna odjava obrtničke djelatnosti - trajna odjava poslovnih jedinica - privremena odjava obrtničke djelatnosti - nastavak obavljanja obrtničke djelatnosti - odobrenje za vršenje prijevoza za vlastite potrebe - odobrenje za produženje radnog vremena - uvjerenja - izmjena rješenja - dopisi - obavijest o početku / prestanku rada pravnih lica - zaključak o ispravci rješenja - zaključak o povratu sredstava - odbačeni, odbijeni, obustavljeni ili prekinuti postupci * odbačeni zahtjevi * odbijeni zahtjevi * obustavljeni postupci * prekinuti postupci - saglasnost za rad kladionica - upravni postupci iz oblasti saobraćaja/redovi vožnje/ - sufinansiranje naknade za prirodne pogodnosti - izdavanje predhodne vodne saglasnosti - izdavanje vodne saglasnosti - izdavanje vodne dozvole | 3 4 16 20 35 36 35 40 8 28 20 15 15 20 24 30 30 5 1 17 5 8 4 0 1 0 1 14 13 3 | 4 16 20 35 32 33 35 8 28 20 15 15 20 24 30 30 5 1 17 5 8 4 0 1 0 1 8 7 3 | 0 0 0 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 | Zaprimljeno Rješeno Nerješeno 2512 2312 200 |
| Ukupan broj podnešenih zahtjeva -B | 433 | 410 | 23 |  |
| Ostali broj podnešenih zahtjeva - C | 542 | 365 | 177 |  |
| Sveukupan broj podnešenih zahtjeva (A+ B + C) | 2512 | 2312 | 200 |  |

REDOVNI POSLOVI

(finansijski pokazatelji)

| R.br. | PLANIRANIH Projekti,mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Planirana sredstva (tekuća godina) | Ostvarena sredstva (tekuća godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planirani | Ostvareni | Ukupno | Budžet JLS | Eksterni izvori | Ukupno | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1. | Vođenje evidencije registrovanih poljop., registra polj.gazdinstava i registra klijenata | - | PN0 | 23 390,56 | 23 390,56 | 23 390,56 | 23 390,56 |  | 23 390,56 | 23 390,56 |  |
| 2 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti/poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca | - | PN2 | 210 515,00 | 210 515,00 | 210 515,00 | 210 515,00 |  | 210 515,00 | 210 515,00 |  |
| B | Ukupno redovni poslovi |  |  | 233 905,56 | 233 905,56 | 233 905,56 | 233 905,56 |  | 233 905,56 | 233 905,56 |  |

Rekapitulacija finansijskih sredstava ostvarenih aktivnosti u tekućoj godini

| A. | Ukupno strateško programski prioriteti |  |  | 3 062 500,00 | 2 424 830,51 | 3 062 500,00 | 531 500,00 | 2 531 000,00 | 2 424 830,51 | 247 254,51 | 2 177 576,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Ukupno redovni poslovi |  |  | 233 905,56 | 233 905,56 | 233 905,56 | 233 905,56 | 0 | 233 905,56 | 233 905,56 | 0 |
|  | UKUPNO SREDSTAVA ( A + B) |  |  | 3.296405,56 | 2.658736,07 | 3.296405,56 | 765 405,56 | 2 531 000,00 | 2.658 736,07 | 481 160,07 | 2 177 576,00 |

4. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti

Razlozi neostvarenja određenih planiranih aktivnosti su interne i eksterne prirode na koje uglavnom nismo mogli utjecati, a prvenstveno mislimo na finansijsku uslovljenost eksternih iznosa, koji su u planiranoj finansijskoj konstrukciji zastupljeni sa više od 50 %. Pored prethodno navedenog – nemogućnost utjeca na prihodovne interne i eksterne finansijske tokove, dodatni razlog za implementaciju određene projektne cjeline je i nemogućnost fazne realizacije istih, zbog tehničke nedjeljivosti i zakonske regulative. Isto tako, nepredviđene okolnosti su jedan od bitnih faktora koji utječu na realizaciju planiranih aktivnosti a nisu sadržani u strateškim dokumentima.

5. Zaključci i preporuke

"Strategija lokalnog razvoja općine Sanski Most 2014-2023" i "Program kapitalnih investicija općine Sanski Most 2016–2021" su obavezujući dokumenti općine za  lokalno ekonomski razvoj.

Ključna odgovornost za realizaciju ovih planskih dokumenata je na  ljudskim resursima, prvenstveno na lokalnoj (zakonodavna i izvršna ) vlasti,

realnom lokalnom privrednom i finansijskom  sektoru, te nevladinom sektoru.

Kvantitativno – kvalitetni efekti rada u velikoj mjeri su ovisni i od funkcionalnosti drugih službi, kao i  ključnih poteza i odluka izvršne i

zakonodavne 	vlasti.

U cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse kao operativna jedinica Jedinstvenog organa uprave predlaže slijedeće aktivnosti i mjere:

-kao certificirana općina (BFC certifikat – općina sa povoljnim poslovnim okruženjem) nastaviti sa sprovođenjem smjernica i preporuka za      poboljšanje, navedenih u izvještaju Verifikacione komisije;

-unaprijeđivanjem postojećih baza podataka poboljšati protok informacija prema poduzetnicima;

-edukativno osnaživanje i osposobljavanje postojećih kadrova;

-uspostavljanje stimulativnijeg modela podsticaja za zapošljavanje u sektoru poljopoprivrede i privatnog poduzetništva iz budžetskih sredstava

putem Javnih poziva, s posebnim osvrtom na mlade i žene u poduzetništvu;

-poboljšanje infrastrukturne funkcionalnosti postojeće Industrijske zone, te stvaranje preduslova za formiranje nove, na lokaciji Zdena;

-stvaranje kvalitetnijih uslova života kroz održivi okolišni razvoj;

-maksimalno podržati afirmaciju prirodnih, kulturnih i historijskih vrijednosti u oblasti turizma kao razvojne šanse.

Posebna važnost za prethodno navedeno je realno planiranje jer se razvojni proces odvija uz stalne promjene - planira, provodi, kontinuirano analizira, nastavlja, ponavlja i nikad se ne završava, a revizija postojećeg i utvrđivanja realno mogućeg su neminovan korektivni faktor u ocjeni uspješnosti realizacije.

Prema tome, realizacijom predloženih aktivnosti-mjera stvorili bi se preduvjeti za bolji standard građana, dobar i privlačan ambijent za život i rad, ekološki zadovoljavajuće i privlačno okruženje, te povoljni uslovi za investiranje u lokalnoj zajednici.